Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta Fase 2, el equipo de desarrollo del proyecto MascotaConectada ha logrado implementar los componentes fundamentales del sistema. Se completó la arquitectura general del software, la conexión entre el backend (Django REST Framework) y el frontend (Angular), y se estableció la base de datos en MySQL. Además, se desarrollaron los módulos de autenticación de usuarios, registro de mascotas y panel de administración. Actualmente, el sistema permite registrar fichas médicas, gestionar recordatorios de vacunas y consultar veterinarias cercanas mediante geolocalización. El equipo también ha avanzado en el diseño del dashboard de inteligencia de negocios con KPI de salud animal y en la definición del modelo de minería de datos que se aplicará en la siguiente fase. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos generales y específicos se mantienen vigentes. Solo se amplió el alcance del módulo de BI para incluir un análisis de frecuencia de visitas y control de vacunas por especie. |
| Metodología | Se continúa aplicando la metodología ágil tipo Scrum, con sprints quincenales y reuniones semanales con el docente guía. Se incorporó Trello como herramienta de seguimiento y GitHub como repositorio principal, para mejorar la trazabilidad y control de versiones. |
| Evidencias de avance | Código funcional disponible en GitHub con commits documentados. Capturas de pantalla del sistema web operativo. Video demostrativo de los módulos de registro y autenticación. Diagramas BPMN y diccionario de datos actualizados. Estas evidencias muestran el progreso técnico del sistema y la correcta aplicación de metodologías de desarrollo, asegurando calidad y cumplimiento de estándares disciplinarios. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias |  | Actividades |  | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Planificación de sprint y control de avance |  | Trello, reuniones y actas |  | 2 semanas | Giovanni Garrido | Se realizan seguimientos semanales | Completado | Se mejora control visual de tareas |
| Desarrollo de software | Creación del backend en Django REST Framework |  | VS Code, Django, MySQL |  | 3 semanas | Jaime Canales | API funcional con endpoints de usuario y mascotas | Completado | Ninguno |
| Desarrollo frontend | Implementación de interfaz Angular y panel de administración |  | Angular, TypeScript |  | 3 semanas | Felipe Muñoz | Interfaz funcional y responsiva | En curso | Ajuste visual menor |
| Minería de datos | Diseño inicial de modelo predictivo de salud animal |  | Python, Scikit-learn |  | 2 semanas | Giovanni Garrido | Fase de diseño, aún sin datos finales | En curso | Ajuste por dependencia de dataset |
| Inteligencia de negocios | Creación de dashboard en Power BI con KPI |  | Power BI, Excel |  | 2 semanas | Giovanni Garrido | Dashboard preliminar funcional | En curso | Se agrega KPI de vacunación |
| QA y pruebas de sistema | Pruebas funcionales con Selenium y JMeter |  | Selenium, JMeter |  | 1 semana | Felipe Muñoz | Casos de prueba definidos | No iniciado | Programado para próximo sprint |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Coordinación efectiva mediante reuniones semanales. - Repartición equilibrada de tareas entre frontend, backend y QA. - Uso de herramientas colaborativas (GitHub, Trello, VS Code Live Share). Dificultadores: - Integración inicial entre Django y Angular requirió ajuste de rutas API. - Limitaciones en la carga de datos para pruebas de minería. - Ajustes en diseño UI por diferencias en resolución de pantallas.

Actividades ajustadas o eliminadas: Actividades ajustadas o eliminadas - Se eliminó una funcionalidad opcional de chat en tiempo real entre usuarios y veterinarios por falta de tiempo y prioridad. - Se reestructuró el módulo de BI para incorporar nuevas métricas.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades no iniciadas o retrasadas - Pruebas automáticas y optimización final del sistema, programadas para el próximo sprint. - Entrenamiento del modelo de minería de datos, pendiente de consolidación del dataset completo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.