|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, los avances del proyecto se han desarrollado dentro de los plazos definidos en la carta Gantt. Las etapas de análisis, diseño y parte del desarrollo han podido cumplirse según lo planificado. Entre los factores que facilitaron el progreso destacan: - La planificación detallada desde el inicio (módulos, roles y tiempos). - La claridad en los requerimientos del sistema desde la Fase 1. - El uso de herramientas de control versiones y organización (GitHub, Trello, carpetas). Los factores que dificultaron el avance fueron: - Problemas técnicos durante el desarrollo (conflictos en Django, rutas, migraciones, fallos por templates o base de datos). - Gestión de tiempo limitada debido a carga laboral simultánea. Aun así, el equipo logró mantener el cronograma con pequeños ajustes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Revisión técnica colaborativa: cuando surgieron errores complejos (migraciones, compatibilidad Django–MySQL), se revisó en conjunto hasta resolverlos. Replanificación de tareas: se ajustaron fechas en actividades críticas sin alterar el objetivo final. Uso de versiones estables: ante fallos graves se decidió volver a versiones anteriores del proyecto y reconstruir de manera controlada. Apoyo entre integrantes y consulta directa: se compartieron avances y se pidieron opiniones para no bloquear las etapas siguientes. Documentación constante: registrar cambios, decisiones técnicas y pasos de instalación ayudó a reducir errores repetidos

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? La evaluación del trabajo hasta ahora es positiva. Se destaca: - El cumplimiento del diseño y documentación central (ERS, DAS, diagramas). - La mejora continua en la calidad del código y organización del repositorio. - La capacidad del equipo para resolver problemas técnicos complejos. Aspectos a mejorar: - Fortalecer la gestión del tiempo para evitar acumulación de actividades. - Realizar pruebas más frecuentes para identificar fallos antes de avanzar. - Aumentar la comunicación entre integrantes en momentos clave.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? ¿Qué recomendaciones tiene el docente respecto al despliegue o demostración final?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora, las actividades están bien distribuidas, pero se identifican posibles ajustes: - Reasignar tareas de pruebas y QA para evitar sobrecarga en un solo integrante. - Agregar una nueva actividad: validación final del modelo de seguridad y revisión de buenas prácticas. - Incorporar una tarea de optimización y orden del código antes del cierre.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: - Buena disposición entre los integrantes para apoyar y resolver problemas. - Comunicación efectiva en momentos críticos del desarrollo. - Responsabilidad en cumplir con las partes asignadas. Aspectos a mejorar: - Mayor coordinación preventiva antes de implementar cambios grandes. - Realizar reuniones más cortas pero más frecuentes. Aun así, el funcionamiento grupal ha sido sólido y ha permitido avanzar satisfactoriamente en la construcción del proyecto.