Plan de Pruebas

Portafolio de Título

“Mascota Conectada”

Fecha:[04/12/2025]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/12/2025 |  | Giovanni Garrido |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 701v |
| Proyecto (Nombre) | Mascota Conectada |
| Fecha de Inicio | 12-08-2025 |
| Fecha de Término | 09/12/2025 |
| Caso N° |  |
| Patrocinador principal | DuocUc |
| Docente | Fabian Saldaño |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.165.309-4 | Giovanni Garrido | g.garrido@duocuc.cl |
| 19.291.141-9 | Jaime Canales | ja.canales@duocuc.cl |
| 21.603.743-k | Felipe Muñoz | fe.munoz2@duocuc.cl |

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

El propósito de este plan de pruebas es definir el conjunto de actividades, técnicas, roles y procedimientos necesarios para verificar y validar el correcto funcionamiento de la plataforma Mascota Conectada. Este documento busca asegurar que el sistema cumpla con los requisitos funcionales solicitados, que los módulos implementados funcionen de forma correcta y que se garantice la calidad del software antes de su entrega final.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

### Módulos a probar (nivel funcional) - Gestión de usuarios. - Gestión de mascotas. - Registro de solicitudes y reportes. - Panel gráfico (gráfico de barras). - Módulo de probabilidad (generación de probabilidad basada en datos). - Control de solicitudes dentro de la página. ### Requisitos del ambiente de pruebas - Ambiente funcional (sin pruebas de rendimiento ni estrés). - Navegador Google Chrome / Firefox. - Servidor local o entorno de prueba entregado por el equipo de desarrollo. - Base de datos en modo de prueba (con datos controlados). ### Documentación de referencia - Historias de usuario. - Modelo de datos. - Diagrama MCC (Modelo Conceptual Canonical). - Casos de uso. - Diseño funcional del sistema

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| tester | Diseñar casos de prueba, ejecutar pruebas, reportar defectos | Alta |
| Desarrollador | Corregir errores, apoyar aclaraciones técnicas. | Alta |
| Líder de proyecto | Supervisar avances, validar cumplimiento del plan. | Media |
| Documentador | Registrar evidencias y actualizar documentación. | Media |

Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Los tipos de pruebas definidos para este proyecto son: - Pruebas funcionales: Validan el funcionamiento de cada módulo del sistema según los requisitos. - Pruebas de integración: Verifican el intercambio correcto de datos entre módulos (ej: solicitudes ↔ gráfico de barra). - Pruebas de regresión: Garantizan que nuevos cambios no afecten funcionalidades existentes. - Pruebas de interfaz (UI): Validan que la interfaz presente elementos correctamente y que las interacciones sean intuitivas. Nota: No se realizarán pruebas de carga, estrés o seguridad debido al alcance académico del proyecto.

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

Se utilizarán las siguientes estrategias: - Caja Negra: Para validar funcionalidades sin conocer el código (principal enfoque del proyecto). - Caja Gris: Para validar flujos que requieren comprensión parcial del sistema o base de datos. - Pruebas exploratorias: Para detectar comportamientos inesperados sin casos de prueba formales. - Validación contra requisitos: Cada funcionalidad será comparada directamente con su historia de usuario.

Definición del proceso de testing Lisar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc.

Planificación de pruebas: Identificación de requerimientos y módulos a probar. Diseño de pruebas: Creación de casos de prueba, criterios de aceptación y matrices funcionales. Configuración del ambiente: Levantamiento del entorno y carga de datos de prueba. Ejecución: Ejecución de los casos de prueba y registro de resultados. Reporte de defectos: Registro, clasificación y seguimiento de errores. Re-ejecución (regresión): Validación después de cada corrección. Cierre: Informe final, métricas y conclusiones del proceso.

Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

Se contemplan tres ciclos: ### Ciclo 1 – Pruebas funcionales básicas - Validación general de los módulos. - Identificación de defectos principales. ### Ciclo 2 – Correcciones y regresión - Revisión de errores corregidos. - Validación de módulos interrelacionados. ### Ciclo 3 – Validación final - Pruebas completas del sistema. - Validación final para aprobar el sistema como listo para entrega.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Carta gannt

Adjuntar carta Gantt

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo Moderado |
|  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud | Requisitos incompletos |  |  |  |  |  |
|  |  | Ambigüedad en las historias de usuario |  |  |  | Moderado |
|  |  |  | Fallos en el entorno de prueba |  |  | Significativo |
|  |  |  |  | Errores críticos no detectados |  | Alto |
|  |  |  |  |  | Entrega tardía de documentación | Inferior |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Crítico | Impide usar el sistema o un módulo clave. |
| Alto | Afecta una funcionalidad importante sin alternativa. |
| Medio | Funciona parcialmente o con errores no bloqueantes. |
| Bajo | Errores visuales o detalles menores. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de pruebas | Documento maestro (este documento). |
| Casos de prueba | Lista detallada de pasos de verificación. |
| Evidencias | Capturas y registros de pruebas realizadas. |
| Informe final | Conclusiones, métricas y estado del proyecto. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

- Todos los casos de prueba deben estar ejecutados. - El 100% de los errores críticos deben estar corregidos. - Los errores de severidad media deben tener solución o plan de corrección. - Los errores de baja severidad deben estar documentados. - El sistema debe cumplir los requisitos funcionales definidos. - La documentación debe estar completa y aprobada.