Verificación de Alcances

Fecha: 09 de Diciembre de 2025

Proyecto: MascotaConectada.

Equipo: Jaime Canales (Jefe de Proyecto), Felipe Muñoz (Administrador BD y QA), Giovanni Garrido (Analista Programador y Diseñador)

Patrocinador/Cliente: Duoc UC (Representado por Fabián Saldaño)

Índice

1.	Presentación y Objetivo	2

2.	Entradas	3

3.	Herramientas y Técnicas	5

4.	Salidas	6

# Presentación y Objetivo

Este documento describe el proceso de verificación de alcances para la Fase 3 (Entrega Final) del proyecto MascotaConectada, una plataforma web diseñada para la gestión integral del cuidado de mascotas. El objetivo principal es formalizar la aceptación de los entregables completados, asegurando que cumplan con los requisitos definidos en las fases anteriores (Planificación, Análisis y Diseño, Desarrollo, Pruebas e Implementación).

La verificación de alcances implica revisar los entregables con el patrocinador (Duoc UC) para confirmar su completitud y calidad, diferenciándose del control de calidad al enfocarse en la aceptación formal por parte de las partes interesadas. Este proceso identifica si los entregables satisfacen los criterios de aceptación establecidos en el Acta de Constitución del Proyecto y el Informe ERS (Especificación de Requisitos de Software).

Como resultado, se generan:

- Entregables aceptados formalmente.

- Solicitudes de cambio (si aplican).

- Actualizaciones a documentos del proyecto para reflejar el estado final.

Esta verificación se realiza al cierre del proyecto, alineada con la fecha de término estimada en la Carta Gantt (02 de diciembre de 2025), y considera el avance real hasta la fecha actual (09 de diciembre de 2025).

# Entradas

Las entradas para esta verificación incluyen todos los documentos y artefactos generados a lo largo del proyecto, organizados por fases para una revisión exhaustiva. Se evalúa su completitud basada en el alcance definido en el Informe ERS y la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo).

Entrada

Enunciado del Alcance del Proyecto

Revisión Producto Criterios de Aceptación

Diccionario EDT (Estructura de descomposición del Trabajo)

Verificar Productos

Dentro Alcance

Plan de gestión del Alcance del Proyecto

Productos Entregables

Parcialmente Totalmente

Proceso de Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto

Actividades Esfuerzos Cumplir Objetivos

### Documentos de Entrada por Fase:

- Fase 1: Planificación y Análisis Inicial

  - Acta de Constitución del Proyecto (Totalmente completada).

  - Matriz de Responsabilidad RACI (Totalmente completada).

  - Planilla de Requerimientos (Totalmente completada).

  - Documento de Casos de Uso Extendido (Totalmente completado).

  - Carta Gantt (Totalmente completada, con actualizaciones por retrasos menores).

  - Informe ERS (Especificación de Requisitos de Software) (Totalmente completado).

  - Presentación DuocUC.pptx (Totalmente completada).

  - Documento de Mockups (Totalmente completado).

Fase 2: Análisis y Diseño Detallado

- Diccionario de Datos (Totalmente completado).

- DAS (Documento de Arquitectura del Sistema) (Totalmente completado).

- Documento de Procesos de Negocio (Incluyendo diagramas de actividades) (Totalmente completado).

- Presentación Fase 2 (Estructura Presentación-Capstone Ing.Informática.pptx) (Totalmente completada).

- Modelo E-R (Entidad-Relación) y Modelo Relacional Normalizado (Totalmente completados, integrados en DAS).

- Diagrama de Arquitectura y Diagramas UML (Casos de Uso, Secuencias, Clases) (Totalmente completados).

- Fase 3: Desarrollo, Pruebas, Implementación y Cierre

  - Implementación del Ambiente de Desarrollo (Totalmente completada).

  - Scripts de Base de Datos (Creación de tablas, consultas PL/SQL) (Totalmente completados).

  - Módulos del Sistema: Registro/Login de Usuarios, Registro de Mascotas, Historial Médico, Agenda y Recordatorios, Geolocalización, Panel Administrador, Módulo de Adopción (Totalmente completados, con ajustes por cambios en la Matriz de Control de Cambios).

  - Pruebas Funcionales y con Usuarios Piloto (Totalmente completadas, con matriz de pruebas en el Plan de Pruebas).

  - Migración a Producción (Incluyendo despliegue en servidor en la nube con dominio y SSL) (Totalmente completada).

  - Capacitaciones a Usuarios Clave y Manuales de Usuario (Totalmente completados, con Manual de Usuario detallado para roles de Dueño, Veterinario y Administrador).

  - Acta de Cierre del Proyecto (Incluida en el Informe de Cierre del Proyecto, totalmente completada).

  - Avance del Sistema (Sistema fully funcional y deployado, con demostración en la Presentación Final) (Totalmente completado).

  - Matriz de Seguimiento de Status del Proyecto (Actualizada al cierre).

  - Matriz de Gestión de Control de Cambios (Totalmente completada, con 6 cambios registrados: SC-01 a SC-06, todos aceptados).

  - Plan de Calidad, Riesgos, Comunicación, Adquisiciones y Costos (Totalmente completados y actualizados).

  - Plan de Pruebas (Totalmente completado, con histórico de revisiones e información del proyecto).

  - Minuta de Reunión Portafolio (Totalmente completada, con detalles de reuniones como APT-01, participantes, temas tratados, acuerdos, compromisos y observaciones).

  - Formato Presentación Final.pptx (Totalmente completada, incluyendo descripción del proyecto, objetivos, alcances, metodología, cronograma, arquitectura, modelo de datos, tecnologías, demostración, resultados y obstáculos).

  - Informe de Cierre del Proyecto (Totalmente completado, con secciones de información general, resumen ejecutivo, aceptación final, archivo de artefactos, redistribución de recursos, lecciones aprendidas, planes post-implantación y no conformidades abiertas).

Estos documentos se alinean con los hitos definidos en la Carta Gantt y los requisitos funcionales/no funcionales del Informe ERS, incorporando cambios de la Matriz de Control de Cambios.

# Herramientas y Técnicas

Para la verificación, se utilizaron las siguientes herramientas y técnicas:

Herramientas y Técnicas

Inspección

Medir

Examinar

Verificar

Revisiones

Revisiones de Productos

Auditorías

Revisiones Generales

- Inspección y Revisión: Reuniones virtuales y presenciales con el equipo y el patrocinador para examinar cada entregable contra los criterios de aceptación (e.g., completitud, alineación con requisitos, ausencia de defectos mayores).

- Auditorías de Calidad: Uso de checklists basadas en el Plan de Calidad para detectar anomalías, como inconsistencias en diagramas UML o scripts de BD.

- Pruebas de Validación: Ejecución de pruebas end-to-end en el sistema deployado para confirmar funcionalidades clave (e.g., geolocalización con Google Maps API, envío de recordatorios).

- Herramientas de Soporte: GitHub para revisión de código y versiones; Visual Studio Code para inspección de scripts; MySQL Workbench para validación de BD; Angular CLI para testing de frontend.

- Mediciones de Rendimiento: Verificación de requisitos no funcionales (e.g., tiempo de carga <3 segundos, disponibilidad 95%) mediante herramientas como JMeter y Selenium.

Se priorizó la detección de desviaciones del alcance original, asegurando que no se agregaran funcionalidades fuera de lo planificado (e.g., no se incluyeron pagos o diagnósticos automáticos, como se indica en los Alcances de la Presentación Final).

# Salidas

Salidas

Productos Entregados Aceptados

Documenta

Productos aceptados y los no aceptados

Alcance aceptado por el cliente

Cambios solicitados

Verificación del Alcance

Control de Cambios

Acciones correctivas recomendadas

Recomendaciones

Desarrollo del Proyecto

Todos los entregables listados en las entradas han sido revisados y aceptados formalmente por el patrocinador, cumpliendo con los criterios de aceptación. No se identificaron defectos críticos que impidan el cierre del proyecto.

- Aceptados Totalmente: Todos los documentos de fases 1, 2 y 3, scripts de BD, módulos del sistema, pruebas, migración a producción, capacitaciones, manuales, acta de cierre, minutas, presentaciones y matrices de control.

- Aceptados Parcialmente: Ninguno; el avance del sistema es completo y funcional, con integración exitosa de APIs externas (Google Maps, correo SMTP) y minería de datos (RFM, clustering, cohortes).

- Plan de Riegos (Totalmente)

- Plan de Comunicación (Totalmente)

- Plan de Adquisiciones (Totalmente)

- Definición de Actividades detalladas EDT (Totalmente)

- Plan de Costos (Totalmente)

- Implementación ambiente de desarrollo (Totalmente)

- Base de datos, tablas y Script para creación de tablas (Totalmente)

- Minuta Control de la Programación (Totalmente)

### Solicitudes de Cambio

No se generaron solicitudes de cambio formales en esta fase final. Todos los cambios previos (SC-01 a SC-06) fueron incorporados y aceptados, como se detalla en la Matriz de Control de Cambios. No hay pendientes que impacten el cierre.

### Actualizaciones de Documentos del Proyecto

- Carta Gantt: Actualizada para reflejar el cierre real el 09 de Diciembre de 2025, con cumplimiento de fases y actividades.

- Informe ERS: Actualizado con evidencias de cumplimiento de requisitos (e.g., reportes de pruebas del Plan de Pruebas).

- Informe de Cierre del Proyecto: Incluye firmas, lecciones aprendidas (e.g., priorizar optimizaciones de BD, mejorar planificación) y planes post-implantación (marcha blanca de 30 días).

- Matriz de Riesgos: Cerrada, con todos los riesgos mitigados (e.g., riesgo técnico de integración resuelto mediante testing iterativo).

- Manual de Usuario: Actualizado con secciones de FAQ y soporte técnico.

Estos updates reflejan el estado final del proyecto, confirmando que MascotaConectada está listo para uso productivo, con énfasis en la tenencia responsable y digitalización de servicios veterinarios.

Fueron aceptados todos los documentos entregados por el cliente o patrocinador. Por el momento el cliente no ha solicitado ningún cambio respecto a lo acordado inicialmente.

En cuanto a las correcciones, debemos perfeccionar la base de datos para obtener un mejor rendimiento y lograr obtener los datos de manera más eficiente.

Hablando de la programación se hace necesario acelerar el desarrollo del sistema, para esto nos concentramos en planificar de mejor manera el trabajo para darle prioridad a esto.

Si bien hemos entregado los trabajos a tiempo, lo hemos hecho en el límite, por lo que es necesario conversar con el equipo de trabajo para hacerles entender las responsabilidades que a cada uno le compete, que incluyen la realización de un buen trabajo, y como equipo que somos si alguno no cumple con lo debido nos perjudica a todos.

Aceptación del Cliente

Aprobado por el Cliente del Proyecto:

Fabian Saldaño                   Fecha: 09/12/2025

Firma: [Firma Digital/Electrónica]

Control de Versiones

| Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Giovanni Garrido, Jaime Canales, Felipe Muñoz | Versión inicial del Documento para fase 3 |